## Slide 1: Project B
Julian Janda, Markus Pulverer, Mergime Neziri, Bernhard Rohr, Anita Topalovic

## Slide 2: Team
Angewandte Informatik
  Julian Janda
  Markus Pulverer
  Bernhard Rohr
Informationsmanagement
  Mergime Neziri
  Anita Topalovic

## Slide 3: „Mauerhüpfer“
Neue Version von „Mensch Ärgere dich nicht“
Features und Besonderheiten:
  Hüpfen über Mauern
  Spielen mit zwei Würfeln
  Möglichkeiten zum Schummeln
  Intuitives Würfeln durch Bewegungssteuerung
  Personalisierbare Spielfiguren

## Slide 4: Sprint 1: Soll
ID | Beschreibung | Story Points
3 | User möchte ich eine Möglichkeit haben zu Cheaten | 8
4 | User Spielfeld sehen | 5
5 | User Mauern springen | 5
6 | User umhauen | 2
7 | User würfeln können | 5
 |  | 25
1. - 3. Woche

## Slide 5: Sprint 1: Ist
1. - 3. Woche
ID | Beschreibung | Story Points
1 | User Partie hosten kann | 20
4 | User Spielfeld sehen | 5
5 | User Mauern springen | 5
7 | User würfeln können | 5
 |  | 35

## Slide 6: Burn Down Chart
Geschätzte Zeit: 25 Story Points

## Slide 7: Positive Erfahrungen
Einfache Installation von Android und GitHub
Gute Hilfestellungen vom Tutorium/Tutor
Betriebsnähere Erfahrungen (statt einfach „zu coden“)
Kleiner Deadlines/Meilensteine durch Scrum.

## Slide 8: Negative Erfahrungen
Schwierigkeiten mit GitHub-Umgebung/Workflow
Management & Kommunikation (Overhead)